Załącznik nr 7 do SIWZ

- Wykaz kompleksów przeznaczonych do wypasu i wykoszenia roślinności:

| Numer kompleksu | Położenie administracyjne (gmina) | Powierzchnia | Hale i polany wchodzące w skład kompleksów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | % | Nazwa | Powierzchnia [ha] |
| I | Brenna, Ustroń, Wisła | 145,00 | 33 | Bukowy Groń Stary Groń Cisowy Gronik Cieńków Niżny Cieńków Postrzedni Cieńków Wyszni Kompleks Czantorii Kotarz | 20,00 6,00 15,00 15,00 25,00 12,00 6,00 21,00 25,00 |
| II | Istebna, Milówka, Ujsoły, Rajcza, Węgierska Górka, Radziechowy-Wieprz | 257,00 | 58 | Prusów Sucha Góra i Bucioryski Hala Śrubita Hala Bendoszka Hala Abramów Pod Orłem Hala Orzeł Polana przy Małej Raczy Polana Przegibek Hala Kaziorka Polana Marszałkowa Toczysko Hala Motykówka Polana Gawłowska Hala Brandysia Hala Bieguńska Hala Pawlusia/Łyśniowska Hala Wieprzska Skole Hala Bacmańska/Motykowa Skórzacka Wielki Smreków Wielka Rycerzowa Polana Praszywka Hala Jaworzyna Przegib Magurka Radziechowska Ochodzita Czumówki za Pietraszonką | 10,00 8,00 4,00 14,00 1,00 1,00 1,00 1,00 30,00 3,00 2,00 2,00 5,00 1,00 3,00 8,00 30,00 11,00 7,00 5,00 2,00 30,00 10,00 16,00 4,00 4,00 9,00 30,00 5,00 |
| III | Jeleśnia | 40,00 | 9 | Hala Cudzichowa Hala Jodłowcowa Hala Miziowa Hala Kornieniecka Hala Cebulowa Hala Górowa Hala Malorka | 12,00 8,00 3,00 1,00 2,00 4,00 10,00 |
| RAZEM | - | 442,00 | 100 | - | 442,00 |

Mapy ze szczegółową lokalizacją powierzchni dostępne są w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie.

- Charakterystyka owiec:

Nabywane owce niezbędne są do właściwego przeprowadzenia wypasu zwierząt w ramach realizacji Projektu LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” na powierzchniach wykazanych w punkcie 1 niniejszego załącznika do SIWZ. Proponowana w ofercie rasa owcy powinna być aktualnie objęta Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Owiec. Preferowane będą rasy takie jak:

- polska owca górska

- owca pogórza

- cakiel podhalański

- mieszańce ww. ras.

W cenie zakupu sprzedawca zwierząt powinien zapewnić dowóz zwierząt oraz dokonać ich trwałego oznakowania (np. w formie kolczyka) zawierającego nazwę, numery i logotyp projektu wg następującego wzoru.

Tekst: Projekt LIFE12 NAT/PL/000081

Logotypy:

Tekst dodatkowy (w miarę możliwości): „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”

- Charakterystyka psów stróżujących

Nabywane psy stróżujące muszą spełniać następujące warunki:

- rasa: owczarek podhalański z rodowodem potwierdzonym metryką,

- wiek: nieprzekraczający 2 lat.

- Harmonogram wypasu: (SCHEMAT)

|  | Położenie administracyjne (gmina) |  | Hale i polany wchodzące w skład kompleksów | Plan wypasu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer kompleksu |  | Powierzchnia |  |  |
|  |  | ha | % | Nazwa | Powierzchnia [ha] | Sezon wypasu 20.05. - 30.09. [dni] | Maksymalna obsada | Maksymalna ilość dni wypasu |
| I | Brenna, Ustroń, Wisła | 145 | 33 | Bukowy Groń | 20 | 133 | 100 | 53 |
|  |  |  |  | Stary Groń | 6 | 133 | 30 | 17 |
|  |  |  |  | Cisowy | 15 | 133 | 75 | 40 |
|  |  |  |  | Gronik | 15 | 133 | 75 | 100 |
|  |  |  |  | Cieńków Niżny | 25 | 133 | 125 | 45 |
|  |  |  |  | Cieńków Postrzedni | 12 | 133 | 60 | 22 |
|  |  |  |  | Cieńków Wyszni | 6 | 133 | 30 | 11 |
|  |  |  |  | Kompleks Czantorii | 21 | 133 | 105 | 40 |
|  |  |  |  | Kotarz | 25 | 133 | 125 | 72 |
| II | Istebna, Milówka, Ujsoły, Rajcza, Węgierska Górka, Radziechowy-Wieprz | 257 | 58 | Prusów | 10 | 133 | 50 | 12 |
|  |  |  |  | Sucha Góra i Bucioryski | 8 | 133 | 40 | 18 |
|  |  |  |  | Hala Śrubita | 4 | 133 | 20 | 5 |
|  |  |  |  | Hala Bendoszka | 14 | 133 | 70 | 17 |
|  |  |  |  | Hala Abramów | 1 | 133 | 5 | 1 |
|  |  |  |  | Pod Orłem | 1 | 133 | 5 | 1 |
|  |  |  |  | Hala Orzeł | 1 | 133 | 5 | 1 |
|  |  |  |  | Polana przy Małej Raczy | 1 | 133 | 5 | 1 |
|  |  |  |  | Polana Przegibek | 30 | 133 | 150 | 36 |
|  |  |  |  | Hala Kaziorka | 3 | 133 | 15 | 4 |
|  |  |  |  | Polana Marszałkowa | 2 | 133 | 10 | 2 |
|  |  |  |  | Toczysko | 2 | 133 | 10 | 2 |
|  |  |  |  | Hala Motykówka | 5 | 133 | 25 | 6 |
|  |  |  |  | Polana Gawłowska | 1 | 133 | 5 | 1 |
|  |  |  |  | Hala Brandysia | 3 | 133 | 15 | 7 |
|  |  |  |  | Hala Bieguńska | 8 | 133 | 40 | 10 |
|  |  |  |  | Hala Pawlusia/Łyśniowska | 30 | 133 | 150 | 36 |
|  |  |  |  | Hala Wieprzska | 11 | 133 | 55 | 13 |
|  |  |  |  | Skole | 7 | 133 | 35 | 16 |
|  |  |  |  | Hala Bacmańska/Motykowa | 5 | 133 | 25 | 6 |
|  |  |  |  | Skórzacka | 2 | 133 | 10 | 2 |
|  |  |  |  | Wielki Smreków | 30 | 133 | 150 | 40 |
|  |  |  |  | Wielka Rycerzowa | 10 | 133 | 50 | 13 |
|  |  |  |  | Polana Praszywka | 16 | 133 | 80 | 19 |
|  |  |  |  | Hala Jaworzyna | 4 | 133 | 20 | 5 |
|  |  |  |  | Przegib | 4 | 133 | 20 | 5 |
|  |  |  |  | Magurka Radziechowska | 9 | 133 | 45 | 11 |
|  |  |  |  | Ochodzita | 30 | 133 | 150 | 36 |
|  |  |  |  | Czumówki za Pietraszonką | 5 | 133 | 25 | 6 |
| III | Jeleśnia | 40 | 9 | Hala Cudzichowa | 12 | 133 | 60 | 27 |
|  |  |  |  | Hala Jodłowcowa | 8 | 133 | 40 | 21 |
|  |  |  |  | Hala Miziowa | 3 | 133 | 15 | 8 |
|  |  |  |  | Hala Kornieniecka | 1 | 133 | 5 | 3 |
|  |  |  |  | Hala Cebulowa | 2 | 133 | 10 | 5 |
|  |  |  |  | Hala Górowa | 4 | 133 | 20 | 11 |
|  |  |  |  | Hala Malorka | 10 | 133 | 50 | 27 |
| RAZEM | - | 442 | 100 | - | 442 |  | 2210 |  |

Szczegółowy harmonogram dla wszystkich powierzchni stworzony zostanie po wyłonieniu wykonawców  (rozeznaniu w ilości posiadanych przez Zleceniobiorców zwierząt i ich możliwościach logistycznych). Harmonogram aktualizowany będzie co roku (zmianie może ulec obsada zwierząt, rozkład i ilość dni wypasowych na poszczególnych powierzchniach)

Terminy wypasu i obsada zwierząt będą dobrane indywidualnie dla każdej powierzchni w zależności od ilości zwierząt posiadanych przez Wykonawcę, wielkości powierzchni, typu roślinności i od stopnia zarośnięcia przez drzewa i krzewy. Na każdej powierzchni zakłada się obsadę ok. 5 owiec na hektar.

W uzasadnionych przypadkach (względy ochrony przyrody, obiektywne trudności organizacyjne wypasu) dopuszcza się zmianę wymienionych w załączniku hal i polan. Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione ze Zleceniodawcą.

Liczba dni wypasowych oraz obsada na każdej powierzchni może ulec zmianie w trakcie prowadzenia wypasu w zależność od tempa zgryzania, przyrostu roślin oraz po wycince drzew i krzewów. W sytuacji gdy stwierdzone zostanie zbyt mocne zgryzienie lub zadeptywanie cennych gatunków roślin czas wypasu na danej powierzchni zostanie skrócony – np. zwierzęta zostaną przeniesione na kolejną powierzchnię. Prowadzenie wypasu odbywać się będzie pod nadzorem naukowym. W razie uwag ekspertów harmonogram wypasu będzie na bieżąco korygowany a Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do jego zmian.

W pozostałym okresie Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki nad zwierzętami