Załącznik nr 7 do SIWZ – harmonogram i sposób wykonania Zamówienia

- Harmonogram prowadzenia prac na powierzchni Wilczy Groń (15 ha) – schemat

| Nazwa | Powierzchnia [ha] | Plan wypasu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Termin wypasu | Maksymalna obsada [szt.] | Maksymalna ilość dni wypasu |
| Wilczy Groń | 15 ha | 20.05. – 31.05. 2018 r. | 75 | 8 |
|  |  | 01.06. – 30.06. 2018 r. |  | 23 |
|  |  | 01.07. – 31.07. 2018 r. |  | 23 |
|  |  | 01.08. – 31.08. 2018 r. |  | 23 |
|  |  | 01.09. – 30.09. 2018 r. |  | 23 |

Mapy ze szczegółową lokalizacją powierzchni dostępne są w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie.

Szczegółowy harmonogram stworzony zostanie po wyłonieniu Wykonawcy  (rozeznaniu w ilości posiadanych przez Zleceniobiorcy zwierząt i jego możliwościach logistycznych).

Terminy wypasu i obsada zwierząt będą dobrane indywidualnie dla każdej powierzchni w zależności od ilości zwierząt posiadanych przez Wykonawcę. Na każdej powierzchni zakłada się maksymalną obsadę ok. 5 owiec na hektar.

W uzasadnionych przypadkach (względy ochrony przyrody, obiektywne trudności organizacyjne wypasu) dopuszcza się zmianę wymienionych w załączniku hal i polan. Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione ze Zleceniodawcą.

Liczba dni wypasowych oraz obsada mogą ulec zmianie w trakcie prowadzenia wypasu w zależność od tempa zgryzania, przyrostu roślin oraz innych pra. W sytuacji gdy stwierdzone zostanie zbyt mocne zgryzienie lub zadeptywanie cennych gatunków roślin czas wypasu w danym miesiącu zostanie skrócony. Prowadzenie wypasu odbywać się będzie pod nadzorem naukowym. W razie uwag ekspertów harmonogram wypasu będzie na bieżąco korygowany, a Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do jego zmian.

W pozostałym okresie Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki nad zwierzętami.